## Slide 1
🐾 La Barakat — Plan de tests
Nouvelle version : cliniquebarakat-app-v2.pages.dev
Validation des fonctionnalités livrées · Août 2026

## Slide 2
⚙️ Prérequis avant de commencer
1. Exécuter dans Supabase → SQL Editor : supabase/commandes_echeance.sql (le seul script encore en attente)
2. Vérifier que les fiches Médicaments ont un PRIX D'ACHAT renseigné (sinon marges faussées à 100 %)
3. Avoir au moins un médicament de catégorie « Vaccin » en stock (ex : Vaccin Rage)
4. Disposer de 2 comptes de test : un ADMIN et un VÉTÉRINAIRE (ou caissier)
5. Utiliser la nouvelle URL : https://cliniquebarakat-app-v2.pages.dev
💡 Astuce : ouvrez la console navigateur (F12) pendant les tests — toute erreur rouge est à signaler.

## Slide 3
TEST 1 Connexion & Sécurité des rôles (RLS)
🎯 Objectif : Vérifier que chaque rôle ne voit que ce qui le concerne
ÉTAPES
1. Se connecter avec le compte ADMIN → vérifier que toutes les données chargent (patients, ventes, stock)
2. Se déconnecter, se connecter avec le compte VÉTÉRINAIRE
3. Vérifier l'accès aux pages : Patients, Consultations, Chirurgies, Agenda
4. Tenter d'accéder aux pages Caisse, Dépenses, Fournisseurs, Comptes
✅ RÉSULTAT ATTENDU
• L'admin voit tout
• Le vétérinaire voit ses pages avec leurs données
• Les pages hors rôle affichent « Interdit » ou sont absentes du menu
• Aucune page blanche, aucune erreur console

## Slide 4
TEST 2 Caisse — vente au comptoir
🎯 Objectif : Valider le calcul TTC, le stock par conditionnement et le reçu
ÉTAPES
1. Ouvrir la Caisse → noter le stock actuel d'un médicament en comprimés
2. Vendre 2 « Plaquette (10 cp) » de ce médicament, encaisser en Espèces
3. Imprimer le reçu et vérifier les montants (HT, TVA si active, TTC)
4. Aller dans Médicaments → vérifier le stock
✅ RÉSULTAT ATTENDU
• Le total = 2 × prix plaquette
• Le reçu affiche le bon TOTAL TTC
• Le stock a baissé de 20 comprimés (2 × 10), pas de 2
• La vente apparaît dans l'historique avec le caissier

## Slide 5
TEST 3 Créances — paiement partiel
🎯 Objectif : Valider le suivi du restant dû et les versements
ÉTAPES
1. En Caisse, faire une vente de 5 000 F en mode « À crédit » au nom d'un client
2. Ouvrir Créances → retrouver le client
3. Cliquer « 💵 Versement » → saisir 2 000 F
4. Vérifier le restant dû, puis verser les 3 000 F restants
✅ RÉSULTAT ATTENDU
• Après 2 000 F : statut « Partiellement payé », restant 3 000 F, mention « déjà payé : 2 000 F »
• Après le solde : statut « Payé », la créance disparaît
• Le stock est décrémenté au paiement final
• Le CA encaissé (Rapports) reflète les montants payés

## Slide 6
TEST 4 Consultation — traitements facturés
🎯 Objectif : Le scénario « 1 ml = 100 F, 5 ml = 500 F »
ÉTAPES
1. Consultations → Nouvelle consultation → choisir un PATIENT via la suggestion
2. Remplir le diagnostic (SOAP-A), mettre 3 000 F d'actes
3. « 💉 Traitements » → + Ajouter → choisir l'antibiotique (100 F/ml) → quantité 5
4. Vérifier le total affiché, enregistrer en statut « Payé »
✅ RÉSULTAT ATTENDU
• Sous-total traitement = 500 F, Total = 3 500 F
• Suggestion de dose affichée si poids + mg/kg renseignés
• Stock de l'antibiotique décrémenté de 5
• Une vente « 🩺 Consultation » apparaît en Caisse/Historique avec le détail

## Slide 7
TEST 5 Synchronisation consultation ↔ caisse
🎯 Objectif : Vérifier qu'on ne peut pas facturer deux fois
ÉTAPES
1. Créer une consultation avec traitements en statut « En attente »
2. Ouvrir Créances → la retrouver au nom du propriétaire → « Marquer payé »
3. Retourner dans Consultations → vérifier le statut
4. En Caisse → historique → tenter de SUPPRIMER la vente liée (badge 🩺)
✅ RÉSULTAT ATTENDU
• La consultation est passée automatiquement à « Payé »
• Le stock n'a été décompté qu'UNE seule fois
• La suppression est bloquée avec un message explicite
• Badge « 🩺 Consultation » visible sur la vente en Caisse

## Slide 8
TEST 6 Vaccination — carnet, rappel, agenda
🎯 Objectif : Valider le cycle vaccinal complet
ÉTAPES
1. Consultation pour un patient existant → traitement = vaccin (catégorie Vaccin)
2. Le champ « 💉 Rappel vaccinal » apparaît → mettre une date DANS 10 JOURS (pour le test)
3. Enregistrer en « Payé »
4. Vérifier : fiche Patient, Dashboard, Agenda
✅ RÉSULTAT ATTENDU
• Fiche patient : badge « 💉 Vaccin J-10 » + vaccination listée
• Dashboard : panneau « Rappels vaccinaux » avec le patient et le téléphone du propriétaire
• Agenda : RDV « Vaccination » créé à la date de rappel
• Stock de doses décrémenté

## Slide 9
TEST 7 Rapports — marges et CA par jour
🎯 Objectif : Valider la rentabilité par produit et l'analyse hebdomadaire
ÉTAPES
1. Ouvrir Rapports (menu Financier) → période « Semaine »
2. Vérifier le KPI « 📈 Marge brute » et son % du CA
3. Regarder le Top produits : chaque produit affiche sa marge en F et %
4. Vérifier le graphique « 📅 CA par jour de la semaine »
✅ RÉSULTAT ATTENDU
• Marge brute = prix de vente − prix d'achat des ventes payées
• Les ventes du test 2 apparaissent avec une marge exacte (pa figé)
• Le meilleur jour est surligné en vert
• Le bilan affiche : Recettes / Marge brute / Dépenses / Bénéfice net

## Slide 10
TEST 8 Dettes fournisseurs — échéances
🎯 Objectif : Valider l'alerte avant retard de paiement
ÉTAPES
1. Commandes → Nouvelle commande → remplir + « Échéance paiement » = DANS 5 JOURS
2. Enregistrer, puis marquer la commande « Reçu »
3. Ouvrir le Dashboard
4. Fournisseurs → onglet Dettes & Paiements → enregistrer un versement du montant total
✅ RÉSULTAT ATTENDU
• Dashboard : panneau « 🏭 Échéances fournisseurs » avec badge J-5 et solde dû
• Le bouton « Gérer les dettes → » ouvre la bonne page
• Après versement complet : l'alerte disparaît du Dashboard

## Slide 11
TEST 9 Création de comptes (sans rate limit)
🎯 Objectif : Valider l'endpoint admin /api/create-user
ÉTAPES
1. Se connecter en ADMIN → Comptes utilisateurs
2. Créer 3 comptes d'affilée (ex : test1@labarakat.tg, test2…, test3…)
3. Se connecter avec l'un d'eux pour vérifier le rôle
4. Supprimer les comptes de test ensuite
✅ RÉSULTAT ATTENDU
• Les 3 créations passent SANS erreur « Trop de tentatives »
• Chaque compte a le bon rôle dans profiles
• Le nouveau compte accède aux pages de son rôle

## Slide 12
📋 Checklist de validation finale
☐ Test 1 — Rôles & sécurité RLS
☐ Test 2 — Caisse : TTC + stock par conditionnement
☐ Test 3 — Créances : versements partiels
☐ Test 4 — Consultation : traitements facturés (5 ml = 500 F)
☐ Test 5 — Anti double-facturation
☐ Test 6 — Vaccination : carnet + rappel + RDV
☐ Test 7 — Rapports : marges + CA par jour
☐ Test 8 — Échéances fournisseurs
☐ Test 9 — Création de comptes
✅ Tout est vert → basculer l'équipe sur la nouvelle URL et supprimer l'ancien projet Cloudflare
⚠️ Un test échoue → capture d'écran + erreur console (F12) et on corrige ensemble